| ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO CÓDIGO … versión 1.0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  | Desarrollo del Sistema de Gestión CO.M.OD |  |  |  |  |
| PATROCINADOR |  | Centro Odontológico CO.M.OD |  |  |  |  |
| PREPARADO POR: |  | PRMG Solutions | FECHA | 30 | 04 | 2025 |
| REVISADO POR: |  | Equipo desarrollador, Personal Administrativo del Consultorio | FECHA |  |  |  |
| APROBADO POR: |  | Representante del Consultorio | FECHA |  |  |  |
| REVISIÓN | DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) |  |  | FECHA |  |  |
| 01 | Revisión |  |  |  |  | 2025 |
| 02 | Aprobado |  |  |  |  | 2025 |

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO

Desarrollar un sistema de gestión integral para el consultorio odontológico CO.M.OD con funcionalidades para la programación eficiente de turnos, gestión de las historias clínicas, de obras sociales y reportes estadísticos para la toma de decisiones estratégicas. Poseerá autenticación de usuarios (entre secretario/a y odontólogo/a), una base de datos centralizada y la generación de reportes estadísticos.

| ALINEAMIENTO DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN | PROPÓSITO DEL PROYECTO |
| -Mejorar la eficiencia administrativa interna | -Facilitar el acceso rápido a historias clínicas completas. |
| -Optimizar la administracion y atencion al paciente | -Disminuir errores de agenda y duplicación de turnos. |
| -Disminuir errores y mejorar la eficiencia operativa | -Apoyar diagnósticos odontológicos con herramientas digitales. |
| -Facilitar la toma de decisiones mediante información digital estadistica | -Disminuir errores de agenda y duplicación de turnos |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO |  |
| Alcance: se desarrollará un sistema enfocado exclusivamente en el área de odontología del consultorio CO.M.OD, incluyendo gestión de turnos, pacientes e historias clínicas.. Tiempo: el desarrollo se estima en 8 a 10 semanas, distribuidas en fases: análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación.. Costo: sin costo económico directo para la institución. Calidad: cumplimiento funcional de cada requisito definido con su validación con usuarios reales. |
| CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO |  |
| - 100% de funcionalidades requeridas implementadas y probadas - Satisfacción del personal del consultorio con el sistema - Reducción de errores en la gestión de los turnos - Mejora en la rapidez y eficiencia en la búsqueda de las historias clínicas - Generación de reportes útiles para la toma de decisiones |  |
| REQUISITOS DE ALTO NIVEL |  |
| REQUISITO; Criterio de Aceptación (métrica y/o norma); Dueño. Gestión de turnos; Registrar, modificar y cancelar turnos sin solapamientos; Secretaria/o. Autenticación de usuarios distinguido por roles (secretario/a u odontologo/a); Ingresar al sistema con la distinción de rol y mostrando su propia interfaz de trabajo; Secretario/a y odontólogo/a. Gestión de historias clínicas; Visualización y carga de historias clínicas; Odontologo/a. Gestión de pacientes; Ingreso de nuevos pacientes con sus datos y su correspondiente obra social; Secretario/a. Reportes estadísticos; Generación de reportes: Pacientes totales atendidos, obra social más usada y tratamiento más frecuente (esto hay que hablarlo si les parece bien); secretario/a. |

| EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASES DEL PROYECTO |  | PRINCIPALES ENTREGABLES |  |
| Inicio del proyecto |  | Acta de constitución del proyecto Especificación de Requerimientos Planificación del proyecto |  |
| Planificación de los sprints |  | Se elige un conjunto de historias del Product Backlog para trabajar en el Sprint. Se define el objetivo del Sprint. Se arma el Sprint Backlog con las tareas concretas. |  |
| Ejecución de los sprints |  | Desarrollo de los módulos especificados |  |
| Revisión |  | Sistema web funcional Informe final de cierre del proyecto Evaluación de satisfacción de los usuarios |  |
| INTERESADOS CLAVE |  |  |  |
| ROL EN EL PROYECTO; NOMBRE. Frontend; Gomez Serrano, Santiago Luis. Backend; Moreno, Franco. Base de datos; Pignuoli, Luca. Tester; Rodriguez, Luciano. Cliente; Centro odontológico CO.M.OD. |
| RIESGOS DE ALTO NIVEL |  |  |  |
| RIESGO POSITIVO O NEGATIVO; IMPACTO EN OBJETIVOS. Bajo nivel de involucramiento de los interesados (Negativo); Puede derivar en definiciones ambiguas o poco claras.. Errores en los requerimientos (Negativo); Puede derivar en funcionalidades erróneas. Falta de capacitación (Negativo); Baja adopción del sistema. Sobrecarga de demanda (Negativo); Lentitud en el sistema. Mejora de procesos internos (Positivo); Mayor eficiencia operativa. |
| HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO |  |  |  |
| HITO; FECHA; APROBADO POR. Finalización de la planificación; Representante de CO.M.OD. Desarrollo del módulo de inicio de sesión; Representante de CO.M.OD. Desarrollo del módulo de gestión de turnos; Representante de CO.M.OD. Desarrollo del módulo de gestión historias clínicas; Representante de CO.M.OD. Sistema completo en etapa de pruebas; Representante de CO.M.OD. Entrega final del sistema. ¦. |
| PRESUPUESTO DEL PROYECTO Proyecto realizado internamente sin inversión económica directa. |  |  |  |
| RESTRICCIONES |  |  |  |
| RESTRICCIÓN; IMPUESTA POR. Acceso restringido a la información real del consultorio; Consultorio CO.M.OD. Plazo de entrega limitado a 5 meses; Equipo de evaluación. El sistema debe funcionar correctamente en los equipos del consultorio. El funcionamiento del sistema depende de la conexión a Internet. |
| SUPUESTOS |  |  |  |
| SUPUESTO; INCERTIDUMBRE. El consultorio brindará colaboración para pruebas; Media. Los usuarios usarán el sistema de la forma que se los ha capacitado; Alta. No habrá cambios drásticos de requerimientos; Media. |
| REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO |  |  |  |
| Criterios de éxito (Ver punto 4) | Evaluador (Nombres apellidos y cargo de la persona asignada, no puede ser el Gerente del Proyecto) |  | Firma el cierre del proyecto (Nombres apellidos y cargo de la persona asignada) |
| Compromiso del personal para brindar datos | Encargado de CO.M.OD |  |  |
| Validación por parte del personal CO.M.OD | Encargado de CO.M.OD |  |  |
| Correcto funcionamiento de todos los módulos | Luciano Rodriguez, TESTER |  |  |
| GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO (Nombres apellidos y cargo de la persona asignada como gerente del proyecto) |  |  |  |
| Franco Moreno, Desarrollador Backend |  |  |  |
| AUTORIDAD ASIGNADA (Autoridad asignada al gerente del proyecto para el uso de recursos) |  |  |  |

| Aceptado por:; Aprobado por:. Gerente del Proyecto; Patrocinador. FECHA: __/__/2020; FECHA: __/__/2020. |  |  |
| --- | --- | --- |